庁舎建設ふちゅうかわら版第１４号　２０２４年１２月発行

お問い合わせ　府中市総務管理部新庁舎建設推進室　電話042　335　4129

●新庁舎建設【２期工事】が始まりました！

　令和６年１１月に旧庁舎の解体工事が完了し、【２期工事】が始まりました。

【２期工事】では、庁舎機能を補完し市民協働を支える「はなれ」、市民に開かれた「通り庭」を整備します。

〇通り庭

　周辺のにぎわいをつなぐ市役所のシンボル空間で、イベントの会場としても利用します。

〇「はなれ」に設置する主な施設

　・気軽に利用できる協働のための市民協働ラウンジ

・緑豊かな大國魂神社に面する居心地の良い図書館

・プレイルームや外遊び場など、親子で利用できるキッズスペース

・府中の歴史を身近に感じることができる歴史コーナー

・植栽やベンチを設け、自然を感じながら休憩できる屋上テラス

・落ち着いた雰囲気の中でくつろげるカフェ

・飲食することもできる休憩スペース／売店

●【２期工事】近隣説明会を開催

【２期工事】着手にあたり、近隣住民を対象に説明会を開催し、「はなれ」の概要や２期工事の工事計画等について説明しました。

　「おもや」供用開始に伴い、旧庁舎はその役目を終え、９月から解体工事に着手しています。

〇主な質疑（要旨）

（質問）２期工事期間中で、騒音や振動が出やすい時期はいつか。

（回答）解体工事ほどの騒音は発生しないが、躯体工事中のコンクリート打設を行う時期は音が出る。「おもや」建設時は、住宅から近い位置で作業を行っていたが、２期工事では住宅から離れた庁舎敷地中央付近で作業する。

（質問）工事車両台数について、１日あたりの台数は何台か。

（回答）「おもや」建設時の実績を踏まえて車両台数を試算しており、多いときは一日あたり80～90台を想定している。

（質問）「はなれ」に図書館が入るという事だが、大國魂神社内の宮町図書館はなくなるのか。

（回答）宮町図書館を含め、ふるさと府中歴史館の機能は「はなれ」へ移転する計画である。

●事務局より。

今後も、新庁舎建設事業の進ちょく状況などについて、このかわら版でお伝えします。

　また、市ホームページにおいても、新庁舎建設工事の状況写真や解説等を掲載していますので、ぜひご覧ください。

　ご意見やご質問がございましたら、お問い合わせ先までご連絡ください。